INVESTOR - ZADAVATEL :   Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 586 23 Jihlava   ________________________________________________________________________________

PROJEKTANT:   Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava  _______________________________________________________________

LOKALITA :    Jihlava, Jana Masaryka 1421/20

KOORDINÁTOR  BOZP                                      razítko                                        číslo osvědčení

Jan Kottink                                                                                              ZEKA/1079/KOO/2024

IČ: 03119840

________________________________________________________________________________

STAVEBNÍ POVOLENÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI  DNE :

_____________________________________________________________________________

AKTUALIZACE PLÁNU BOZP PROVEDENA DNE :

PLÁN  BOZP

NA  STAVENIŠTI

KINO DUKLA JIHLAVA – KLIMATIZACE PROMÍTACÍCH SÁLŮ A KABINY

Jméno, příjmení            Datum        Podpis

____________________________________________________________

Vypracoval:                      Jan Kottink                1.10.2024

____________________________________________________________		                         Jméno, příjmení            Datum        Podpis

Schválil za investora :      Aleš  Zabloudil           2.10.2024

Informace pro zhotovitele:

Plán BOZP při práci na staveništi

vypracovaný pro stavbu: KINO DUKLA JIHLAVA – KLIMATIZACE PROMÍTACÍCH SÁLŮ A KABINY

je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, při realizaci této stavby. V časovém harmonogramu BOZP jsou uvedena známá potřebná opatření z hlediska času a způsobu provádění jednotlivých prací.

Plán BOZP byl zpracován na základě informací dodavatele po ukončení výběrového řízení na zhotovitele a s přihlédnutím k §15 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb.

Plán BOZP na staveništi bude přizpůsobován skutečnému stavu v průběhu realizace stavby a všichni dodavatelé včetně subdodavatelů musí aktivně spolupracovat na jeho aktualizaci.

S jeho změnami budou všichni dotčení zhotovitelé a jiné osoby na př. OSVČ prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení.

Doporučení pro realizaci z hlediska činnosti koordinátora ve fázi realizace:

s ohledem na náročnost prováděných prací se doporučuje, aby kontrolní dny koordinátora

probíhaly min. 1x za 14 dní

Obsah:

1- Úvodní ustanovení

2- Popis stavby

3- Charakteristika rizik

4- Identifikační údaje stavby

5- Informace o projektu a popis objektu

6-  Specifikace prováděných prací

7- Pravomoci, odpovědnosti, sankce

8- Rizikové práce a činnosti

9- Osobní ochranné pracovní prostředky

10- Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

Přílohy Plánu BOZP

Příloha č.1: Oznámení o zahájení prací

Příloha č.2: Přehled právních předpisů

Příloha č.3: Záznamy o seznámení zhotovitelů s „Plánem BOZP“

P L Á N   B O Z P    N A   S T A V E N I Š T I

Lokalita :  Jihlava, Jana Masaryka 1421/20

Popis stavby: Na základě zkušenosti s provozem kina v letním období, bylo investorem

rozhodnuto o instalaci klimatizačních jednotek do obou sálů a promítárny kina.

Za tímto účelem byly navrženy vnitřní klimatizační jednotky na stěnách stávajících sálů a promítárny, které budou propojeny s vnějšími klimatizačními jednotkami umístěnými ve věži kina, kde budou provedeny úpravy umožňující osazení těchto jednotek.

Současně s těmito úpravami věže bude řešeno zatékání do střechy věže,která je jedinou věží objektu. Jedná se o zcela symetrickou čtvercovou věž s vnějšími rozměry 3,85 x 3,85 m. Viditelná výška věže je 3,3 m – od krytiny po vrchol střechy. Vnitřní konstrukční výška věže je 4,3 m. Věž je provedena jako celodřevěná trámová konstrukce.                                    Střecha je nesena fošnovými krokvemi profilovanými do geometrie střechy.

Fošny jsou uloženy na střešní vodorovný trámový věnec. Na bednění je uložena

krytina z hladkého falcovaného pozinkovaného plechu natřeného barvou v odstínu

keramických tašek. Na vytaženou okapní hranu střechy navazuje profilovaná

římsa se spodní hranou v úrovni nadpraží žaluzií. Římsa je provedena ze stejného

plechu jako krytina, včetně nátěru.

NOVÁ  LÁVKA  A  SCHODIŠTĚ DO VĚŽE

Pro snadnější přístup do věže bude v původním ventilačním tubusu v krovu objektu vybudována lávka a schodiště do věže. Nová lávka šířky 800 mm bude provedena z hoblovaných smrkových fošen, kotvených vruty. Nový trám 80/160 mm bude  výškově

osazen tak, aby fošnová podlaha lávky byla vodorovná. Za účelem osazení venkovních klimatizačních jednotek do věže kina bude ve věži provedena nová podlaha, na kterou budou jednotky přikotveny a která zároveň umožní provádění servisu jednotek              OPRAVA VĚŽE

Po snesení věže na podložnou konstrukci umístěnou na provizorně oplocené travnaté sousední ploše bude zahájena oprava věže. Nejdříve dojde k odstranění veškerých plechových prvků věže. Poté bude šetrně odstraněno stávající prkenné bednění střechy. Následně dojde ke zhodnocení stavu stávajících dřevěných konstrukcí a prvků a jejich spojů. Dále bude provedeno nové bednění střechy věže ze smrkových prken tl. 25 mm. Prkna budou natlučena v původní geometrii střechy na stávající fošnové krokve.

KOTVENÍ VENKOVNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Na novou podlahu věže budou osazeny 4 samostatné venkovní klimatizační jednotky firmy FUJITSU AOYG 24 – 36 KM  dle výkresu.

KOTVENÍ VNITŘNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Promítárna :

Vnitřní klimatizační jednotka promítárny o hmotnosti 12,5 kg bude osazena na stávající stěnu z keramických tvárnic tl. 300 mm opatřených omítkou. Jednotka bude nasazena na montážní plech, který bude kotven do zdiva pomocí vhodných nosných hmoždinek

Vnitřní klimatizační jednotky sálů o hmotnosti 18,5 kg/ks budou osazeny na stávající stěnu ze sádrovláknitých desek o tl. 16 mm. Jednotka bude nasazena na montážní plech, který bude kotven do přes SDV desku a dutinu do keramické stěny. .

Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy včetně doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.

Informace potřebné pro vyplnění Oznámení o zahájení prací a přehled právních předpisů vztahujících se k realizaci stavby budou uvedeny v příloze Plánu BOZP

Soupis podkladů a dokumentů sloužících jako podklad ke zpracování plánu BOZP :

- Technická zpráva projektu a její výkresová část, harmonogram prací

- Stavební povolení

- Objednávka pro činnost koordinátora BOZP uzavřená se stavebníkem

- předpokládaná stavební technika a stroje zhotovitele

- vyhodnocení rizik, pracovní postupy zhotovitele a jeho vlastní seznam OOPP  pro pracovní pozice, které se budou po čas výstavby vyskytovat na staveništi, včetně dokladu o jejich posledním školení BOZP

- zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele – oplocení skladovacích prostorů bude do výšky 180 cm a označeno výstražnými tabulkami, včetně prostoru pro skladování odpadu apod. se předpokládá za objektem  Při případné práci na střeše zhotovitel zajistí bezpečnost osob na vstupu do budovy a ve vzdálenosti min. 2,5 metru od stěny objektu. Práce v ochranném pásmu se provádět nebudou, okolní stromy nebudou stavebními pracemi ohroženy, el. energie a voda bude po dohodě se stavebníkem používána z objektu,

postupy pro betonářské práce – nepředpokládají se

postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění - zevnitř objektu - ochranné zábrany  zevnitř,  obvodové lešení, zajištění otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění (možnost i po schodech po dohodě se stavebníkem), zajištění bezpečnosti osob při prácí ve výškách (osobní regulace pohybu osob na vstupu do budovy)

postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření jednotlivých montážních operací  a s tím spojených opatření pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, zazdění nepotřebných otvorů ve zdi doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace – použití ochranných postrojů, kotevní body určí stavbyvedoucí

postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání - ruční, strojní,  zajištění pracovišť s bouráním, odvoz sutin, zajištění pracovníků ve výšce ochrannými postroji, předpokládá se použití lešení

postupy pro práce na střechách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, doprava materiálu a nové technologie klimatizace, konkrétní způsob zajištění pod prací ve výšce (konkretizovat), při navrhování osobního zajištění specifikace systému zachycení pádu, včetně určení kotevních bodů  K tomuto systému se budou zaměstnanci jistit pomocí systému zachycení pádu tvořeném zachycovacím postrojem, přídavným lanem se zkracovačem nebo zatahovacím zachycovačem pádu.

postupy řemeslných prací - výmalba, zapravení zazděných otvorů, dokončovací práce kolem objektu.

Strany zainteresované na tomto Plánu BOZP se dohodly, že zhotovitel zajišťuje BOZP  a požární ochranu zejména v rozsahu ustanovení zákona č. 309/2006Sb v platném znění a souvisejících prováděcích a jiných právních předpisů pro činnosti zaměstnanců a jiných osob, kterým umožnil zdržovat se v prostorách staveniště, případně v místech určených k realizaci díla.  Nároky, zejména ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006Sb v platném znění, vzniklé zaměstnancům zhotovitele a osobám, kterým zhotovitel umožnil zdržovat se v prostorách staveniště, případně v místech určených k realizaci díla uspokojuje výhradně zhotovitel.

Při předání a převzetí staveniště je zhotovitel povinen prohlédnout staveniště, případně upozornit písemně na jeho vady. K provádění díla nebo jeho části, které se dotýkají věcí dodaných objednavatelem, jejichž funkčnost, technické parametry resp. vlastnosti nejsou zhotoviteli známy, je zhotovitel povinen zajistit odborný dohled, odpovídající dokumentaci, zaškolení (zácvik) apod. Věci dodané v rámci realizace výše uvedeného díla (stavby) dalším zhotovitelem, subdodavatelem nejsou věci dodané objednatelem a zhotovitel je povinen funkčnost, technické parametry, resp. vlastnosti těchto věcí zajistit a to k řádnému a včasnému provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje řídit se při své činnosti platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb., nařízením vlády č. 361/2007Sb., vyhláškou MV ČR č. 246/2001Sb., vyhl. MV ČR č. 87/2000Sb. a dalšími obecně platnými bezpečnostními předpisy.

Základní předpokládaná rizika ohrožení zdraví od začátku stavby:

Bourací práce uvnitř i vně stávajícího objektu kina budou provedeny v rámci přípravy staveniště pro přípravu montáže  klimatizace, dalším rizikem poškození zdraví je práce ve výškách a možnost úrazu el. proudem, při dopravě a vykládce materiálu, nakládce a odvozu přebytečného materiálu, a pod.

Vzhledem ke skutečnosti, že pohyb chodců je poměrně velký, bude staveniště podle potřeby oploceno plotem do výšky 180 cm po celé délce staveniště a po ukončení práce (denně), bude oplocení kontrolováno a opravováno včetně doplnění výstražných tabulek..

S těmito riziky budou zaměstnanci zhotovitele na staveništi prokazatelně seznámeni, stejně jako všichni zaměstnanci ostatních smluvních zhotovitelů a subdodavatelů, včetně OSVČ.

Stručný popis hlavních povinností zhotovitele :

· ·vést stavební deník a evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce na pracovišti až po opuštění práce na pracovišti (staveništi).

· ·vybavit všechny osoby, které vstupují na pracoviště – staveniště ochrannými prostředky, které odpovídají možnému ohrožení zdraví zaměstnanců při realizaci díla (ochranné reflexní vesty, podle potřeby ochranná přilba, zajištění proti pádu z výšky apod.). Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení bezpečnostních předpisů.

·dohodnout předem vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany už při předání staveniště, udržovací práce, případný úklid znečistěné vozovky

· ·prokazatelně seznámit  všechny zaměstnance  zhotovitele na  pracovišti s Plánem BOZP  a  s možnými  riziky  prací  a  prokazatelně  informovat  objednatele, koordinátora  a  ostatní  zhotovitele  na  pracovišti  o  rizicích,  která  vznikají  v průběhu činností zhotovitele  na  staveništi.

Tento plán obsahuje hlavně plnění povinností zhotovitele při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců, pověřených a jiných osob zhotovitele, na stavební zakázce :

KINO DUKLA JIHLAVA – KLIMATIZACE PROMÍTACÍCH SÁLŮ A KABINY

Zhotovitel potvrzuje svým podpisem, že obdržel a seznámil se s obsahem Plánu BOZP a prokazatelným způsobem seznámil s obsahem plánu své zaměstnance a jiné osoby (subdodavatele), které se zdržují na pracovištích staveniště objednatele.  Během provádění prací  bude zhotovitel respektovat a kontrolovat dodržování platných předpisů a pokynů ve výše  uvedených  oblastech.

Zpracoval : Jan Kottink - koordinátor BOZP

číslo osvědčení : ZEKA/1079/KOO/2024

V Jihlavě dne : 1.10.2024

----------------------------------------

za zhotovitele

1. Úvodní ustanovení

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby. Tento plán obsahuje hlavně plnění povinností zhotovitele při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců, pověřených a jiných osob zhotovitele, na stavební zakázce : KINO DUKLA JIHLAVA – KLIMATIZACE PROMÍTACÍCH SÁLŮ A KABINY

V Plánu BOZP  jsou uvedena opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací. Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 14 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb. a NV č. 591/2006Sb. Příloha č. 5 - bod 5 a 11.

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje NV č. 591/2006Sb. v příloze 5,

bod 11 - práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

bod 5 - práce při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky 10 m

Základním podkladovým materiálem pro zpracování plánu BOZP  byla platná legislativa na úseku BOZP – viz příloha č. 2 Plánu BOZP.

Plán BOZP musí být odsouhlasen a podepsán zadavatelem i zhotovitelem a je závazný pro všechny zhotovitele i jiné osoby, které se podílejí na realizaci stavby.

# 2. Rozsah závaznosti

Dokument je závazný pro všechny zaměstnance zhotovitele i zaměstnance jeho subdodavatelů, kteří se podílejí na přípravě, organizaci, řízení a provádění prací, včetně kontroly pracoviště.

Na základě prokazatelného seznámení s tímto dokumentem je závazný rovněž i pro další zhotovitele a jeho zaměstnance. Za prokazatelné seznámení dalších zhotovitelů s tímto dokumentem je odpovědný vedoucí zaměstnanec smluvního zhotovitele :

3. Identifikační údaje stavby

1. Název stavby : KINO DUKLA JIHLAVA – KLIMATIZACE PROMÍTACÍCH SÁLŮ A KABINY

2. Místo realizace, adresa stavby :   Jihlava, Jana Masaryka 1421/20

3. Datum zaslání OZNÁMENÍ o zahájení prací na Oblastní IP :

4. Datum předání staveniště zhotoviteli :

5. Předpokládaný počet zhotovitelů na staveništi :

6. Předpokládaný počet pracovníků na staveništi :

7. Datum vzájemného seznámení všech zhotovitelů s riziky :

8. Datum předání čestného prohlášení nebo Záznamu o školení a zdravotní způsobilosti   zaměstnanců zúčastněných zhotovitelů na staveništi :

9. Datum seznámení a odsouhlasení obsahu Plánu BOZP všemi zhotoviteli:

10. Datum uzavření dohody mezi investorem a zhotovitelem, který bude ve  společných prostorách staveniště realizovat, udržovat a likvidovat bezpečnostní opatření ( zábradlí, zakrývání otvorů, odvod dešťové vody,  mytí vozovky, případné osvětlení staveniště, zhotovení  oplocení staveniště, stavba lešení, mobilní WC, odvoz a manipulace s odpadem, výstražné tabulky Zákaz vstupu nepovolaným na staveniště,  přívod el. proudu- rozvaděč - jeho poslední revize -  datum:

11. Základní pravidla spolupráce při vzniku mimořádné události na staveništi :

- při vzniku požáru : volat  číslo 150 nebo 112,  uvést jméno kdo volá, kde hoří, co hoří

- při úrazu el. proudem nebo jiném úrazu : volat číslo 155 nebo 112

- při podezření vzniku trestného činu nebo při napadení : volat číslo 158

12. Kontakty na jednotlivé odpovědné osoby: _________________________________________________________________                                    	                       jméno a příjmení                                                            mobil  _

## Investor :   Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 586 23 Jihlava

projektant :   Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava

stavební dozor :

koordinátor BOZP : Jan Kottink, IČ: 03119840                                       725 816 836

hlavní zhotovitel :

stavbyvedoucí :

střežení objektu staveniště : není, objekt je oplocen a uzamčen

další dodavatelé:

5. Informace o projektu a popis stavby

#### Jedná se o stavební úpravy za účelem doplnění vnitřní klimatizační jednotky na stěnách stávajících sálů a promítárny, které budou propojeny s vnějšími klimatizačními jednotkami umístěnými ve věži kina, kde budou provedeny úpravy umožňující osazení těchto jednotek – stavba trvalá

6. Specifikace prováděných prací

- Práce prováděné vlastními zaměstnanci dodavatele – předpokládané mechanizmy vlastní

- Práce prováděné subdodavateli -  předpokládané mechanizmy subdodavatelů

Po dodání potřebných podkladů od hlavního zhotovitele budou zpracovány seznamy prací a   seznamy použité vlastní techniky. Totéž bude hlavním zhotovitelem zpracováno i pro práce prováděné subdodavateli.

# 7.  Pravomoci, odpovědnosti, sankce                                                                            Za dodržování systému bezpečné práce na pracovišti, včetně požární ochrany zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci zhotovitele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí podle ZP § 302, kteří se podílejí na přípravě, organizaci, řízení a realizaci pracovního výkonu.

Každý subdodavatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci jsou odborně a zdravotně způsobilí, že mají absolvováno školení o BOZP a PO, že nebudou pracovat pod vlivem alkoholu, že používané stroje, strojní zařízení, nářadí a vozidla odpovídají platným předpisům, a že všichni jeho zaměstnanci budou po celou dobu provádění prací a pohybu po pracovišti používat stanovené OOPP, především ochrannou přilbu, reflexní vestu, ochranný pracovní oděv a obuv, hlavně v letních měsících.

Pokud zaměstnanci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník, řidič zemního stroje), odpovídá zástupce subdodavatele za to, že tito pracovníci mají platné doklady odborné způsobilosti, které mohou být kdykoliv předloženy ke kontrole.

Subdodavatel určí odpovědného pracovníka za realizaci stavby a pro styk s hlavním zhotovitelem a místo pro uložení vlastního Stavebního deníku.

Při zjištění nedostatků a nedodržování s výstavbou souvisejících bezpečnostních a požárních předpisů, při porušování ustanovení tohoto dokumentu a jeho příloh bude neprodleně informován zadavatel.

8. Rizikové práce a činnosti

Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby identifikovány činnosti představující zvýšenou míru rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výšce nad 1,5 metru

Ochranná opatření: zajištění bezpečného výstupu na horní části stavby žebříky – jejich kontrola pro použití, ohrazení a výstražné pásky kolem staveniště

- další opatření – viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- práce prováděné v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

Ochranná opatření: zajištění proti pádu osob

- práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových a betonových,  určených pro trvalé zabudování do staveb a bourací práce (demontáž stávajícího zařízení)

Ochranná opatření: pro montážní práce musí být zpracován technologický postup,  podmínky obsluhy a bezpečného provozu např. autojeřábu, při dopravě komponentů klimatizace do prostoru objektu, důsledné používání OOPP

- souběžná práce více zhotovitelů - subdodavatelů

Ochranná opatření: vzájemná písemná informace o rizicích a přijatých opatřeních, bude řešeno harmonogramem prací

- práce při kterých dochází k vibracím a navýšení hluku

Ochranná opatření: obsluha používat vhodné OOPP  pro zmírnění škodlivých účinků vibrací a hluku, dodržet pel = 60 dB pro venkovní hluk

- obecné požadavky na obsluhu strojů

Ochranná opatření: zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, majícími vliv na bezpečnost práce (únosnost okolního terénu a parkovacích ploch, přejezdy, sklony, pojezdové roviny, uložení podzemních vedení, popřípadě jiných překážek).

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Ochranná opatření: dodržovat technologické postupy prací, seznámit s nimi prokazatelně všechny zaměstnance na staveništi

# 9. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

V případě pohybu jiných osob na staveništi (externí kontroloři, vedoucí pracovníci investora) je  vedoucí pracovník zhotovitele povinen tyto osoby seznámit s možnými riziky a zapůjčit jim vhodné OOPP. Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP (zastřižené montérky, otevřená obuv, zpevněné čepice typu baseball pro obsluhu jeřábu apod.), což platí pro všechny účastníky, kteří se pohybují po staveništi.

10. Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

Zhotovitel vymezí svým zaměstnancům konkrétní pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Před zahájením prací určí zhotovitel způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zajistí ohraničení hranic staveniště plotem, výstražnými tabulkami příp. výstražnou páskou. Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, předáno. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi.

Dále zajistí průběžnou kontrolu vyznačení hranic staveniště zakrytí všech eventuelních výkopů od hloubky 50 cm. Dále bude včas informovat koordinátora BOZP o podstatných změnách průběhu výstavby a použité strojové technice.(harmonogram výstavby, použité technologie). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech na staveniště a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Z důvodu velkých prostorových podmínek bude hranice staveniště částečně vyznačena výstražnou páskou a dostatečně pevným a stabilním plotem o min. výšce 1,80m pro uložení potřebného materiálu. Vjezd na staveniště musí být označen dopravními značkami - zákazem vjezdu vozidel mimo vozidel stavby. Sídlo stavbyvedoucího bude označeno názvem firmy, jméno odpovědného pracovníka a jeho kontaktní údaje. Na staveništi musí být umístěna kopie Ohlášení o zahájení stavby, výstražná tabulka upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob a Stavební povolení, včetně prostředků pro poskytnutí první pomoci a věcné prostředky požární ochrany.

Závěrečná ustanovení :

Při porušení nebo nerespektování uvedených předpisů a povinností může zadavatel okamžitě vykázat příslušné jiné osoby z místa pracoviště stavby. Opatření k nápravě budou provedena na náklady zhotovitele.

Zpracoval : odborně způsobilá osoba pro plnění úkolů v prevenci rizik na staveništi  a koordinátor BOZP na staveništi dne : 1. října 2024

Jan Kottink, číslo osvědčení ZEKA/1079/KOO/2024

Příloha č.2

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI

Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu                               zdraví při práci na staveništi

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a                              používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.  - kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a                               zavedení signálů

zákon č.250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a o změně souvis. zákonů

NV č.190 až 194/2022Sb.- osoba poučená dle § 4 má být školena o právních a ostatních předpisech BOZP, z rizik na elektrických zařízeních a první pomoci a její znalosti musí být ověřeny.                                                                                                                                    NV č.193/2022 – vyhrazené zvedací zařízení

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon

Vyhláška č. 268/2009 Sb.  - o technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb

Zákon č. 251/2005 Sb.  - o inspekci práce

Zákon č. 133/1985 Sb. -  o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb. - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního       požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Příloha č.3

ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZHOTOVITELŮ S  PLÁNEM  BOZP  A  S  RIZIKY

ZÁPIS

o vzájemném seznámení s riziky mezi jednotlivými zhotoviteli

a s Plánem BOZP

Název stavby: kino DUKLA JIHLAVA – KLIMATIZACE PROMÍTACÍCH SÁLŮ A KABINY

Místo stavby : Jihlava, Jana Masaryka 1421/20

Zadavatel - investor : Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 586 23 Jihlava

Datum seznámení s riziky :         2024

Název firmy - zhotovitele       pracovní činnost         jméno, příjmení, podpis 									   seznámené osoby ___________________________________________________________________

zhotovitel

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že byl prokazatelně seznámen s riziky poškození zdraví zaměstnanců, která vznikají při činnosti jiných zhotovitelů na staveništi. V souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006Sb. - zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, byl zadavatelem stavby pověřen provádět opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci koordinátor BOZP na staveništi.

Seznámení s riziky na staveništi provedl :     ----------------------------      									       stavbyvedoucí